https://claude.ai/artifact/1FXv9NqbYzEJixm8fxPXTF

“TASDIQLAYMAN”
Buyurtmachi rahbari
_______________ F.I.Sh.
“____” __________ 2026-yil

TEXNIK TOPSHIRIQ

Eksportyorlar uchun issiqxona gazlari emissiyalari va milliy uglerod narxini hisoblash, monitoring qilish va tahlil qilishning sun’iy intellektga asoslangan yagona platformasini yaratish

(Yevropa Ittifoqining Uglerod chegara tuzatish mexanizmi — CBAM talablariga muvofiq)

Shartli nomi: “UzCarbon” platformasi
Hujjat versiyasi: 1.0 (loyiha)

Toshkent — 2026

MUNDARIJA

1. Umumiy ma’lumotlar

2. Platformani yaratishning maqsadi va vazifalari

3. Avtomatlashtirish obyekti tavsifi

4. Me’yoriy-huquqiy va uslubiy asoslar

5. Platforma arxitekturasi va tarkibi

6. Funksional talablar

7. Hisoblash uslubiyoti va formulalar

8. Sun’iy intellekt komponentlariga talablar

9. Ma’lumotlarga talablar

10. Integratsiyaga talablar

11. Nofunksional talablar

12. Axborot xavfsizligiga talablar

13. Foydalanuvchilar va rollar

14. Ishlarni bajarish bosqichlari va muddatlari

15. Sinovdan o‘tkazish va qabul qilish tartibi

16. Topshiriladigan hujjatlar

17. Kutilayotgan natijalar va samaradorlik ko‘rsatkichlari

Ilova A. Atamalar va qisqartmalar

Ilova B. Ma’lumotlar modeli (asosiy obyektlar)

1. Umumiy ma’lumotlar

| Band | Mazmuni |
| --- | --- |
| To‘liq nomi | Eksportyorlar uchun issiqxona gazlari emissiyalari va milliy uglerod narxini hisoblash, monitoring qilish va tahlil qilishning sun’iy intellektga asoslangan yagona platformasi |
| Shartli nomi | “UzCarbon” platformasi (keyingi o‘rinlarda — Platforma) |
| Buyurtmachi | [ko‘rsatiladi] (taklif: O‘zbekiston Respublikasi Ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o‘zgarishi vazirligi — Iqtisodiyot va moliya vazirligi, Soliq qo‘mitasi, Bojxona qo‘mitasi bilan hamkorlikda) |
| Ishlab chiquvchi | [tanlov asosida aniqlanadi] |
| Asos | Yevropa Ittifoqining 2023/956-son CBAM Reglamenti; 2022-yil 2-dekabrdagi “yashil” iqtisodiyotga o‘tish to‘g‘risidagi Prezident qarori (MRV tizimi); Buyurtmachining tegishli buyrug‘i [rekvizitlari ko‘rsatiladi] |
| Ishlarning boshlanishi va tugashi | Shartnoma imzolangan kundan boshlab; MVP — 2027-yil 31-may; to‘liq sanoat ekspluatatsiyasi — 2027-yil 31-dekabr (14-bo‘limga qarang) |
| Moliyalashtirish manbai | [ko‘rsatiladi] (Davlat byudjeti, xalqaro moliya institutlari grantlari, davlat-xususiy sheriklik) |
| Hujjat tuzilishi | GOST 34.602 “Avtomatlashtirilgan tizim yaratish uchun texnik topshiriq” standarti tuzilishiga muvofiq |

1.1. Muammoning dolzarbligi

2026-yil 1-yanvardan Yevropa Ittifoqining Uglerod chegara tuzatish mexanizmi (CBAM) o‘tish davridan to‘liq (definitiv) rejimga o‘tdi. Endi Yevropa Ittifoqiga sement, temir va po‘lat, alyuminiy, o‘g‘itlar, vodorod va elektr energiyasini import qiluvchilar tovarlardagi “ichki emissiyalar” (embedded emissions) uchun CBAM sertifikatlarini sotib olib topshirishi shart. 2026-yildagi importlar bo‘yicha birinchi deklaratsiya va sertifikatlarni topshirish muddati — 2027-yil 30-sentabr. Sertifikatlar sotuvi 2027-yil 1-fevraldan boshlanadi, narxi EU ETS kvotalarining haftalik o‘rtacha narxiga bog‘langan.

Agar ishlab chiqaruvchi haqiqiy, tekshirilgan emissiya ma’lumotlarini taqdim eta olmasa, importyor Yevropa Komissiyasi belgilagan standart (default) qiymatlardan foydalanadi. Bu qiymatlarga bosqichma-bosqich oshiruvchi ustamalar (mark-up) qo‘shiladi, ya’ni ma’lumot bermagan eksportyor mahsuloti qimmatlashadi va raqobatbardoshligini yo‘qotadi. Shu bilan birga, kelib chiqqan mamlakatda haqiqatda to‘langan uglerod narxi CBAM majburiyatidan chegiriladi. Demak, O‘zbekistonda milliy uglerod narxi joriy etilsa va uni hisobga olish tizimi bo‘lsa, bu mablag‘ Yevropa byudjetiga emas, O‘zbekiston byudjetiga tushadi.

Hozirda O‘zbekistonda eksportyorlar uchun emissiyalarni CBAM uslubiyotiga mos hisoblaydigan, tekshiruvchiga (verifikatorga) va xorijiy importyorga ma’lumot uzatadigan yagona davlat platformasi mavjud emas. Har bir korxona buni alohida, ko‘pincha xorijiy konsultantlar orqali bajaradi. Bu Platforma shu bo‘shliqni yopishga qaratilgan.

2. Platformani yaratishning maqsadi va vazifalari

2.1. Maqsad

CBAM qamroviga kiruvchi va kelajakda kiradigan barcha o‘zbekistonlik eksportyorlar uchun issiqxona gazlari emissiyalarini yagona uslubiyot asosida hisoblash, tekshirish, monitoring qilish, milliy uglerod narxi va CBAM bo‘yicha moliyaviy majburiyatlarni baholash hamda sun’iy intellekt yordamida emissiyalarni kamaytirish bo‘yicha qarorlar qabul qilishni qo‘llab-quvvatlaydigan yagona raqamli platformani yaratish.

2.2. Vazifalar

CBAM qamrovidagi eksportyorlar, ularning ishlab chiqarish inshootlari (installations) va mahsulotlarining yagona reyestrini yuritish;

faoliyat ma’lumotlarini (yoqilg‘i, xomashyo, elektr energiyasi, mahsulot hajmi) avtomatik va qo‘lda yig‘ish, ERP, IoT va uzluksiz emissiya o‘lchash tizimlari (CEMS) bilan integratsiya;

to‘g‘ridan-to‘g‘ri va bilvosita emissiyalarni, mahsulot birligiga to‘g‘ri keladigan solishtirma ichki emissiyalarni (SEE) EU ETS va CBAM uslubiyotiga muvofiq hisoblash;

milliy uglerod narxi (uglerod solig‘i yoki emissiyalar savdosi) bo‘yicha to‘lovlarni hisoblash va CBAM bo‘yicha chegiriladigan summani tasdiqlovchi hujjatlarni shakllantirish;

har bir eksport partiyasi bo‘yicha CBAM moliyaviy yukini (sertifikatlar soni va qiymati) prognoz qilish;

akkreditatsiyalangan verifikatorlar uchun tekshiruv ish jarayonini va o‘zgartirib bo‘lmaydigan audit izini ta’minlash;

xorijiy importyorlarga CBAM kommunikatsiya shablonida (operator emissions report) ma’lumot uzatish;

sun’iy intellekt yordamida anomaliyalarni aniqlash, ma’lumot bo‘shliqlarini to‘ldirish, emissiya va xarajatlarni prognoz qilish, dekarbonizatsiya chora-tadbirlarini tavsiya qilish;

davlat organlari uchun tarmoq va hudud kesimida monitoring, tahlil va siyosat ssenariylarini modellashtirish panelini yaratish.

3. Avtomatlashtirish obyekti tavsifi

3.1. Qamrov: tarmoqlar va mahsulotlar

Platforma CBAM Reglamentining I ilovasidagi tovarlar guruhlarini birinchi navbatda qamrab oladi. Hisobga olinadigan gazlar va emissiyalar turi CBAM Reglamentining I va II ilovalariga muvofiq belgilanadi (quyidagi jadval asosiy holatni ko‘rsatadi; Ishlab chiquvchi uni amaldagi Yevropa Ittifoqi aktlari bilan solishtirib yangilaydi).

| Tovar guruhi | Asosiy gazlar | Bilvosita (elektr) emissiyalar | O‘zbekistondagi tipik eksportyorlar |
| --- | --- | --- | --- |
| Sement (klinker, portlandsement va b.) | CO₂ | Hisobga olinadi | Sement zavodlari |
| Temir va po‘lat | CO₂ | Definitiv davrda hisobga olinmaydi | Metallurgiya kombinatlari |
| Alyuminiy | CO₂, PFC | Definitiv davrda hisobga olinmaydi | Alyuminiy prokati va mahsulotlari ishlab chiqaruvchilar |
| O‘g‘itlar | CO₂, N₂O | Hisobga olinadi | Kimyo korxonalari (azotli o‘g‘itlar) |
| Vodorod | CO₂ | Definitiv davrda hisobga olinmaydi | Kelajakdagi yashil vodorod loyihalari |
| Elektr energiyasi | CO₂ | — | Hozircha amaliy ahamiyati past |

Kengaytirish: Yevropa Komissiyasi 2028-yildan CBAMni po‘lat va alyuminiy ko‘p ishlatiladigan 180 ga yaqin quyi zanjir mahsulotlariga kengaytirishni taklif qilgan. Platforma yangi tovar guruhlari va CN kodlarini dasturiy kodni o‘zgartirmasdan, sozlamalar orqali qo‘shish imkoniyatiga ega bo‘lishi shart. Shuningdek, CBAMdan tashqari ixtiyoriy foydalanuvchilar (to‘qimachilik, oziq-ovqat, mis va boshqalar) uchun korporativ uglerod izi (GHG Protocol, ISO 14064-1) hisobi qo‘llab-quvvatlanadi.

3.2. Hozirgi holat va asosiy muammolar

Ma’lumotlar tarqoqligi: faoliyat ma’lumotlari korxonalarning ERP, Excel va qog‘oz jurnallarida, energiya iste’moli — energetika tashkilotlarida, eksport hajmlari — bojxona tizimida saqlanadi.

Uslubiyot farqi: milliy MRV tizimi (2024-yil 1-yanvardan) va CBAM/EU ETS uslubiyoti o‘rtasida chegaralar, emissiya koeffitsiyentlari va mahsulot bo‘yicha taqsimlash qoidalari farq qilishi mumkin.

Verifikatsiya imkoniyati cheklanganligi: mamlakatda CBAM bo‘yicha akkreditatsiyalangan verifikatorlar soni kam, xorijiy verifikatorlar xarajati yuqori.

Moliyaviy xavfni baholash yo‘qligi: korxonalar CBAM to‘lovi eksport narxiga qanday ta’sir qilishini oldindan bilmaydi.

Milliy uglerod narxi mexanizmi yo‘qligi: CBAM bo‘yicha chegirish imkoniyatidan foydalanilmayapti.

4. Me’yoriy-huquqiy va uslubiy asoslar

| Hujjat | Platformaga tegishli jihati |
| --- | --- |
| Yevropa Parlamenti va Kengashining 2023/956-son CBAM Reglamenti | Qamrov, majburiyatlar, deklaratsiya, sertifikatlar, uglerod narxini chegirish (9-modda) |
| CBAM definitiv davri uchun Yevropa Komissiyasining amalga oshirish va delegatsiyalangan aktlari (2026-yil 1-yanvardan amal qiladi) | Ichki emissiyalarni hisoblash uslubiyoti, standart qiymatlar va ustamalar, verifikatsiya, sertifikat narxi, CBAM reyestri |
| EU ETS monitoring va hisobot reglamenti (MRR) va verifikatsiya reglamenti (AVR) | Monitoring usullari, aniqlik darajalari (tiers), monitoring rejasi, verifikatsiya tamoyillari |
| IPCC 2006 milliy issiqxona gazlari inventarizatsiyasi yo‘riqnomasi (2019-yilgi aniqlashtirish bilan) | Standart emissiya koeffitsiyentlari, global isish potensiallari (GWP) |
| ISO 14064-1, ISO 14064-3, ISO 14067, GHG Protocol | Korporativ va mahsulot uglerod izi, verifikatsiya |
| 2022-yil 2-dekabrdagi “yashil” iqtisodiyotga o‘tish to‘g‘risidagi Prezident qarori | Milliy MRV tizimi, “ifloslantiruvchi to‘laydi” tamoyili, 2030-yilgacha YaIM birligiga emissiyalarni 2010-yilga nisbatan 35% ga kamaytirish maqsadi |
| O‘zbekiston Respublikasi Soliq kodeksi (uglerod solig‘i joriy etilgan taqdirda — tegishli bob) | Milliy uglerod narxini hisoblash va to‘lash |
| “Shaxsga doir ma’lumotlar to‘g‘risida”gi va “Kiberxavfsizlik to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi qonunlari | Ma’lumotlarni himoya qilish, O‘zbekiston hududida saqlash talablari |
| “Elektron hukumat to‘g‘risida”gi qonun va idoralararo integratsiya qoidalari | Davlat axborot tizimlari bilan integratsiya |

Izoh: Yevropa Ittifoqi aktlarining aniq raqamlari va oxirgi tahrirlari ishlab chiqish boshlanishida Ishlab chiquvchi tomonidan Yevropa Ittifoqi Rasmiy jurnali (Official Journal) bo‘yicha tekshirilib, Platformaning uslubiyot ma’lumotnomasiga kiritiladi. Uslubiyot qoidalari dasturiy kodga emas, versiyalanadigan qoidalar ma’lumotnomasiga yoziladi (6.3-bandga qarang).

5. Platforma arxitekturasi va tarkibi

Platforma mikroservis arxitekturasi asosida, davlat “bulut” infratuzilmasida (yoki O‘zbekiston hududidagi ma’lumotlar markazida) joylashtiriladi. Tarkibiy qism (modul)lar quyidagi qatlamlarga bo‘linadi.

| Qatlam | Modullar | Asosiy vazifasi |
| --- | --- | --- |
| 1. Ma’lumot yig‘ish | M2 Ma’lumot yig‘ish; M9 Integratsiya shlyuzi | ERP, IoT/CEMS, davlat tizimlari, fayllar, hujjatlardan ma’lumot olish |
| 2. Asosiy ma’lumotlar | M1 Reyestr; Uslubiyot va koeffitsiyentlar ma’lumotnomasi | Eksportyorlar, inshootlar, jarayonlar, mahsulotlar, CN kodlari, koeffitsiyentlar |
| 3. Hisoblash | M3 Emissiyalarni hisoblash yadrosi; M4 Uglerod narxi va CBAM moliyaviy moduli | Emissiyalar, SEE, milliy uglerod to‘lovi, CBAM majburiyati |
| 4. Sun’iy intellekt | M5 AI moduli | Anomaliyalar, bo‘shliqlarni to‘ldirish, prognoz, hujjatlarni tanish, tavsiyalar, AI-yordamchi |
| 5. Nazorat | M6 Verifikatsiya va audit | Verifikator ish jarayoni, tasdiqlash, audit izi |
| 6. Taqdimot | M7 Hisobotlar; M8 Monitoring va tahlil paneli; foydalanuvchi portali | Hisobotlar, CBAM shablonlari, dashbordlar, ssenariylar |
| 7. Umumiy xizmatlar | M10 Foydalanuvchilar va xavfsizlik; bildirishnomalar; jurnal | Autentifikatsiya, rollar, xabarnomalar, monitoring |

Ma’lumot oqimi: korxona ma’lumotlari → tekshiruv va AI anomaliya nazorati → hisoblash yadrosi → verifikatsiya → tasdiqlangan natija → (a) xorijiy importyorga CBAM hisoboti, (b) Soliq qo‘mitasiga milliy uglerod to‘lovi bo‘yicha ma’lumot, (c) davlat monitoring paneliga agregatlangan ko‘rsatkichlar.

6. Funksional talablar

Har bir talab noyob identifikatorga ega. Muhimlik darajasi: M — majburiy (MVPga kiradi), Y — yuqori (to‘liq versiyaga kiradi), O — ixtiyoriy (keyingi bosqich).

6.1. M1 — Eksportyorlar, inshootlar va mahsulotlar reyestri

| ID | Talab | Muhimlik |
| --- | --- | --- |
| FT-1.1 | Eksportyor (yuridik shaxs)ni STIR orqali Soliq qo‘mitasi ma’lumotlar bazasidan avtomatik ro‘yxatga olish; rekvizitlar, faoliyat turi (OKED), mas’ul shaxslar. | M |
| FT-1.2 | Inshoot (installation) kartochkasi: manzil, GPS koordinatalari, UN/LOCODE, ishlab chiqarish jarayonlari, emissiya manbalari, quvvatlar. | M |
| FT-1.3 | Ishlab chiqarish jarayonlari va tizim chegaralarini (system boundaries) CBAM “ishlab chiqarish yo‘nalishlari” (production routes) bo‘yicha belgilash. | M |
| FT-1.4 | Mahsulotlar katalogi: CN (8 xonali) va TN VED kodlari moslashuvi, mahsulot guruhi, prekursorlar (oldingi bosqich mahsulotlari) bog‘lanishi. | M |
| FT-1.5 | Monitoring rejasini elektron shaklda tuzish, versiyalash va verifikatorga tasdiqlash uchun yuborish. | M |
| FT-1.6 | Xorijiy importyorlar (EORI raqami bilan) va ular bilan bog‘langan eksport shartnomalari reyestri. | Y |

6.2. M2 — Ma’lumotlarni yig‘ish

| ID | Talab | Muhimlik |
| --- | --- | --- |
| FT-2.1 | Faoliyat ma’lumotlarini kiritishning uch usuli: veb-shakl, Excel/CSV shablon yuklash, API (REST/JSON). | M |
| FT-2.2 | Korxona ERP tizimlari (1C, SAP va b.) bilan konnektorlar: yoqilg‘i, xomashyo, mahsulot hajmi bo‘yicha oylik ma’lumotlar. | Y |
| FT-2.3 | IoT va CEMS qurilmalaridan MQTT/OPC UA protokollari orqali real vaqt rejimida o‘lchov ma’lumotlarini qabul qilish (kamida 1 daqiqalik chastota). | Y |
| FT-2.4 | Laboratoriya tahlillari (uglerod miqdori, issiqlik qiymati, klinkerdagi CaO/MgO) natijalarini yuklash va o‘lchov asboblari kalibrovka sertifikatlarini biriktirish. | M |
| FT-2.5 | Hujjatlar (hisob-fakturalar, yoqilg‘i yetkazib berish dalolatnomalari, laboratoriya bayonnomalari) skanlaridan AI (OCR) yordamida ma’lumot ajratib olish (8.4-bandga qarang). | Y |
| FT-2.6 | Kiritilgan har bir qiymat uchun manba, sana, kiritgan shaxs, o‘lchov noaniqligi va dalil hujjatini saqlash. | M |
| FT-2.7 | Ma’lumotlarni avtomatik validatsiya qilish: birliklar, diapazonlar, massa balansi muvozanati, davrlar uzluksizligi. | M |

6.3. M3 — Emissiyalarni hisoblash yadrosi

| ID | Talab | Muhimlik |
| --- | --- | --- |
| FT-3.1 | Hisoblash usullari: hisob-kitob usuli (standart va massa balansi), o‘lchash usuli (CEMS), CBAM ruxsat bergan hollarda — boshqa usullar (7-bo‘lim). | M |
| FT-3.2 | To‘g‘ridan-to‘g‘ri emissiyalar (yoqish va texnologik jarayon), import qilingan/eksport qilingan issiqlik, chiqindi gazlar va bilvosita emissiyalarni (elektr energiyasi) alohida hisoblash. | M |
| FT-3.3 | Inshoot emissiyalarini ishlab chiqarish jarayonlari va mahsulotlarga taqsimlash (attribution) hamda solishtirma ichki emissiyalarni (SEE, t CO₂e/t mahsulot) hisoblash. | M |
| FT-3.4 | Prekursorlarning ichki emissiyalarini (o‘z ishlab chiqarishi yoki xarid qilingan — yetkazib beruvchi ma’lumoti yoki standart qiymat bilan) qo‘shish. | M |
| FT-3.5 | Uslubiyot qoidalari, emissiya koeffitsiyentlari, GWP qiymatlari, standart qiymatlar va ustamalarni versiyalanadigan ma’lumotnomada saqlash; har bir hisob qaysi versiya bilan bajarilganini qayd etish. | M |
| FT-3.6 | Hisoblashni qayta bajarish (recalculation) va ikki versiya natijalarini solishtirish. | M |
| FT-3.7 | Haqiqiy ma’lumot yetishmagan hollarda CBAM standart qiymatlari bilan hisoblash va farqni (haqiqiy vs standart) ko‘rsatish. | M |
| FT-3.8 | Milliy MRV hisoboti va CBAM hisoboti uchun bir xil xomashyo ma’lumotlaridan ikki xil chegaraviy hisob tayyorlash va farqlarni tushuntirish. | Y |

6.4. M4 — Milliy uglerod narxi va CBAM moliyaviy moduli

| ID | Talab | Muhimlik |
| --- | --- | --- |
| FT-4.1 | Milliy uglerod narxi (uglerod solig‘i stavkasi, emissiyalar savdosi kvota narxi) parametrlarini davr bo‘yicha saqlash; stavkani bazaviy hisoblash miqdoriga (BHM) bog‘lash imkoniyati. | M |
| FT-4.2 | Har bir inshoot uchun milliy uglerod to‘lovini hisoblash va Soliq qo‘mitasiga integratsiya orqali to‘lov holatini olish. | M |
| FT-4.3 | Mahsulot birligiga to‘g‘ri keladigan “haqiqatda to‘langan uglerod narxi”ni (imtiyozlar, qaytarishlar va bepul kvotalarni chegirgan holda) hisoblash va CBAM 9-moddasi bo‘yicha tasdiqlovchi hujjat (sertifikat) shakllantirish. | M |
| FT-4.4 | Eksport partiyasi bo‘yicha CBAM majburiyatini prognoz qilish: sertifikatlar soni, EU ETS narxi, bepul kvotalarga tuzatish koeffitsiyenti, chegiriladigan milliy narx, valyuta kursi (O‘zbekiston Markaziy banki kursi). | M |
| FT-4.5 | EU ETS narxlarini (haftalik o‘rtacha) va valyuta kurslarini avtomatik yangilash. | Y |
| FT-4.6 | Ssenariy modellashtirish: milliy stavka, ETS narxi, ishlab chiqarish texnologiyasi o‘zgarganda eksportyor va byudjet uchun natijani hisoblash. | Y |

6.5. M5 — Sun’iy intellekt moduli (batafsil — 8-bo‘lim)

| ID | Talab | Muhimlik |
| --- | --- | --- |
| FT-5.1 | Kiritilgan ma’lumotlardagi anomaliyalar va ehtimoliy xatolarni aniqlash va xavf darajasi bilan belgilash. | M |
| FT-5.2 | Yetishmayotgan yoki noto‘g‘ri ma’lumotlarni taxminiy to‘ldirish (faqat taklif sifatida, foydalanuvchi tasdig‘i bilan, “taxminiy” belgisi bilan). | Y |
| FT-5.3 | Emissiyalar, SEE va CBAM xarajatlarini 1–5 yilga prognoz qilish. | Y |
| FT-5.4 | Hujjatlardan ma’lumot ajratib olish (OCR + tasniflash). | Y |
| FT-5.5 | Dekarbonizatsiya chora-tadbirlari bo‘yicha tavsiyalar (masalan, klinker koeffitsiyentini kamaytirish, muqobil yoqilg‘i, energiya samaradorligi) va ularning CBAM xarajatiga ta’sirini hisoblash. | Y |
| FT-5.6 | O‘zbek, rus va ingliz tillarida AI-yordamchi: uslubiyot bo‘yicha savollarga javob, foydalanuvchining o‘z ma’lumotlari bo‘yicha tahlil, hisobot loyihasini tayyorlash. | O |

6.6. M6 — Verifikatsiya va audit

| ID | Talab | Muhimlik |
| --- | --- | --- |
| FT-6.1 | Akkreditatsiyalangan verifikatorlar reyestri va ularni eksportyor tomonidan tayinlash. | M |
| FT-6.2 | Verifikatorga faqat tayinlangan inshoot va davr ma’lumotlariga “faqat o‘qish” rejimida kirish; namunalar (sampling) olish va izoh qoldirish. | M |
| FT-6.3 | Nomuvofiqliklar, tuzatishlar va verifikatsiya xulosasini rasmiylashtirish; elektron raqamli imzo (ERI) bilan imzolash. | M |
| FT-6.4 | Masofaviy (virtual) tashrif uchun hujjat va video materiallarni yuklash bo‘limi (birinchi yildan keyingi verifikatsiyalar uchun). | Y |
| FT-6.5 | Har bir o‘zgarishning o‘zgartirib bo‘lmaydigan audit izi (kim, qachon, nima, oldingi va yangi qiymat), kamida 10 yil saqlash. | M |

6.7. M7 — Hisobotlar

| ID | Talab | Muhimlik |
| --- | --- | --- |
| FT-7.1 | Xorijiy importyor uchun CBAM kommunikatsiya shablonini (Yevropa Komissiyasi formatida, Excel va XML) avtomatik shakllantirish va xavfsiz havola orqali yuborish. | M |
| FT-7.2 | Inshootning yillik emissiyalar hisoboti va mahsulotlar bo‘yicha SEE hisoboti. | M |
| FT-7.3 | Milliy uglerod to‘lovi bo‘yicha deklaratsiya ma’lumotlarini Soliq qo‘mitasi tizimiga uzatish. | M |
| FT-7.4 | Milliy MRV va Paris kelishuvi bo‘yicha shaffoflik hisobotlari (BTR) uchun agregatlangan ma’lumotlar. | Y |
| FT-7.5 | Hisobotlarni o‘zbek (lotin), rus va ingliz tillarida PDF, DOCX, XLSX formatlarida chiqarish. | M |

6.8. M8 — Monitoring va tahlil paneli

| ID | Talab | Muhimlik |
| --- | --- | --- |
| FT-8.1 | Eksportyor paneli: emissiyalar dinamikasi, SEE ning CBAM benchmark va standart qiymatlar bilan solishtirilishi, kutilayotgan CBAM xarajati, ma’lumotlar to‘liqligi indeksi. | M |
| FT-8.2 | Davlat paneli: tarmoq, hudud va mahsulot kesimida emissiyalar, CBAM ta’sirida bo‘lgan eksport hajmi, milliy uglerod tushumlari, verifikatsiyadan o‘tganlar ulushi. | M |
| FT-8.3 | Interaktiv xarita (inshootlar bo‘yicha), filtrlash, ma’lumotlarni yuklab olish. | Y |
| FT-8.4 | Ogohlantirishlar: muddatlar (monitoring rejasi, verifikatsiya, importyorga ma’lumot berish), anomaliyalar, chegaradan oshish. | M |

7. Hisoblash uslubiyoti va formulalar

Quyidagi formulalar hisoblash yadrosining asosiy mantiqini belgilaydi. Aniq qoidalar (aniqlik darajalari, chegaralar, standart qiymatlar) amaldagi CBAM va EU ETS aktlaridan olinadi va uslubiyot ma’lumotnomasida versiyalanadi.

7.1. Hisob-kitob usuli (standart)

Em_i = AD_i × EF_i × OF_i

Bu yerda: Em_i — i-manba emissiyasi, t CO₂; AD_i — faoliyat ma’lumoti (yoqilg‘i uchun: sarf × quyi issiqlik qiymati, TJ; xomashyo uchun: t); EF_i — emissiya koeffitsiyenti (t CO₂/TJ yoki t CO₂/t); OF_i — oksidlanish yoki konversiya koeffitsiyenti.

7.2. Massa balansi usuli

Em = Σ (AD_kirish × C_kirish) × 44/12 − Σ (AD_chiqish × C_chiqish) × 44/12

Bu yerda C — moddadagi uglerod ulushi; 44/12 — uglerodni CO₂ ga o‘tkazish koeffitsiyenti.

7.3. Sement uchun texnologik (kalsinatsiya) emissiyalari

Em_klinker = Q_klinker × EF_klinker + Em_CKD

Q_klinker — ishlab chiqarilgan klinker, t; EF_klinker — klinkerdagi CaO va MgO miqdoriga asoslangan koeffitsiyent (laboratoriya ma’lumoti; yo‘q bo‘lsa — IPCC standart qiymati, taxminan 0,52 t CO₂/t klinker); Em_CKD — sement pechi changi bilan bog‘liq emissiyalar.

7.4. Bilvosita emissiyalar

Em_el = E_el × EF_el

E_el — iste’mol qilingan elektr energiyasi, MVt·soat; EF_el — tarmoq yoki to‘g‘ridan-to‘g‘ri yetkazib beruvchining emissiya koeffitsiyenti (CBAM qoidalari bo‘yicha).

7.5. Solishtirma ichki emissiyalar (SEE)

SEE_g = (AttrEm_g + EE_prekursorlar) / AL_g

AttrEm_g — g mahsulotga taqsimlangan inshoot emissiyalari (issiqlik va chiqindi gaz oqimlari hisobga olingan holda); EE_prekursorlar — iste’mol qilingan prekursorlar massasi × ularning SEE; AL_g — hisobot davridagi mahsulot hajmi, t.

7.6. Haqiqatda to‘langan milliy uglerod narxi (mahsulot birligiga)

CP_g = P_milliy × (SEE_g,qamrab olingan − FA_g) − R_g

P_milliy — milliy uglerod narxi, so‘m/t CO₂e; SEE_g,qamrab olingan — milliy narx qamrab olgan emissiyalar ulushi; FA_g — bepul ajratilgan kvotalar yoki imtiyozlar (t CO₂e/t); R_g — qaytarilgan yoki kompensatsiya qilingan summa. Natija CBAM maqsadlari uchun yevroga Yevropa Komissiyasi belgilagan tartibda o‘tkaziladi.

7.7. CBAM majburiyati prognozi

N_sert = Σ (SEE_g × M_g × k_CBAM,t) ;   C_CBAM = N_sert × P_ETS − Σ (CP_g(EUR) × M_g)

M_g — eksport qilingan mahsulot hajmi, t; k_CBAM,t — t yil uchun EU ETS bepul kvotalari bosqichma-bosqich bekor qilinishini aks ettiruvchi tuzatish koeffitsiyenti (2026–2034); P_ETS — CBAM sertifikati narxi (2026-yil uchun choraklik, 2027-yildan haftalik o‘rtacha ETS narxi), EUR/t; CP_g(EUR) — 7.6-banddagi summa yevroda.

7.8. Uglerod ekvivalenti

CO₂e = Σ (Em_gaz × GWP_gaz)

GWP qiymatlari amaldagi Yevropa Ittifoqi qoidalariga muvofiq (N₂O va PFC uchun) ma’lumotnomadan olinadi.

8. Sun’iy intellekt komponentlariga talablar

Sun’iy intellekt Platformada yordamchi rolni bajaradi: u inson qarorini almashtirmaydi. Rasmiy hisobotga kiradigan har bir raqam deterministik hisoblash yadrosi (M3, M4) tomonidan hisoblanadi va mas’ul shaxs hamda verifikator tomonidan tasdiqlanadi. AI natijalari har doim “AI tavsiyasi” belgisi bilan ko‘rsatiladi.

| Komponent | Vazifa | Usul (tavsiya) | Sifat mezoni (qabul qilish uchun) |
| --- | --- | --- | --- |
| AI-1 Anomaliyalarni aniqlash | Faoliyat ma’lumotlari va o‘lchovlardagi g‘ayrioddiy qiymatlar, massa balansi nomuvofiqligi, sanoat benchmarklaridan og‘ish | Izolyatsiya o‘rmoni, avtoenkoder, vaqt qatorlari uchun statistik nazorat kartalari, qoidalarga asoslangan tekshiruvlar | Sintetik xatolar kiritilgan test to‘plamida aniqlash to‘liqligi (recall) ≥ 90%, aniqligi (precision) ≥ 70% |
| AI-2 Bo‘shliqlarni to‘ldirish | CEMS uzilishlari, yetishmagan oylik ma’lumotlar uchun taxminiy qiymat | Gradient bustinq, vaqt qatorlari interpolyatsiyasi, CBAM ruxsat bergan konservativ almashtirish qoidalari | Yashirilgan haqiqiy qiymatlarda o‘rtacha mutlaq foiz xatosi (MAPE) ≤ 5%; har doim foydalanuvchi tasdig‘i |
| AI-3 Prognozlash | Emissiyalar, SEE, CBAM xarajati, ETS narxi ssenariylari | Gradient bustinq, LSTM/Transformer vaqt qatorlari modellari, ssenariy simulyatsiyasi | Retrospektiv test: 12 oylik emissiya prognozi MAPE ≤ 10%; ishonch oralig‘i ko‘rsatiladi |
| AI-4 Hujjatlarni tanish | Hisob-faktura, dalolatnoma, laboratoriya bayonnomalaridan maydonlarni ajratib olish | OCR (o‘zbek lotin/kirill, rus, ingliz) + hujjat tasniflash va maydon ajratish modellari | Asosiy maydonlar bo‘yicha aniqlik ≥ 95%; ishonch past bo‘lsa qo‘lda tekshiruvga yuboriladi |
| AI-5 Tavsiyalar tizimi | Dekarbonizatsiya chora-tadbirlari, ularning emissiya va CBAM xarajatiga ta’siri, qoplash muddati | Benchmark tahlili, optimallashtirish modellari, ekspertlar tasdiqlagan chora-tadbirlar bazasi | Har bir tavsiya hisoblash asosini (formula, manba) ko‘rsatadi; ekspert ko‘rigida ≥ 80% tavsiyalar “asosli” deb baholanadi |
| AI-6 AI-yordamchi (LLM) | Uslubiyot bo‘yicha savol-javob, ma’lumotlar bo‘yicha tahlil, hisobot loyihasi | Katta til modeli + RAG (faqat tasdiqlangan me’yoriy hujjatlar bazasi va foydalanuvchining ruxsat etilgan ma’lumotlari) | Har bir javobda manbaga havola; test savollar to‘plamida to‘g‘ri javoblar ≥ 90%; boshqa korxona ma’lumotiga kirish imkoni yo‘q |

8.1. AI boshqaruvi (AI governance) talablari

Har bir model uchun model kartasi (maqsad, o‘quv ma’lumotlari, cheklovlar, sifat ko‘rsatkichlari) yuritiladi.

Modellar versiyalanadi (MLOps): o‘qitish, validatsiya, joriy etish va qaytarish (rollback) jarayonlari hujjatlashtiriladi.

Model sifati oylik monitoring qilinadi; ma’lumotlar siljishi (data drift) aniqlanganda qayta o‘qitish boshlanadi.

Tushuntiriladiganlik: anomaliya va prognoz natijalarida eng ta’sirli omillar (masalan, SHAP qiymatlari) ko‘rsatiladi.

Korxonalarning tijorat sirini tashkil etuvchi ma’lumotlari boshqa korxonalarga ko‘rinadigan shaklda modellarga o‘rgatilmaydi; tarmoq benchmarklari faqat agregatlangan va anonimlashtirilgan holda (kamida 3 korxona) ishlatiladi.

Tashqi AI xizmatlaridan foydalanilsa, ma’lumotlar O‘zbekiston hududidan tashqariga Buyurtmachining yozma roziligisiz chiqarilmaydi; afzal variant — modellarni mahalliy infratuzilmada joylashtirish.

9. Ma’lumotlarga talablar

Asosiy obyektlar: Eksportyor, Inshoot, Jarayon, Emissiya manbasi, Manba oqimi (source stream), O‘lchov asbobi, Faoliyat ma’lumoti, Mahsulot, Prekursor, Eksport partiyasi, Importyor, Hisob natijasi, Verifikatsiya, Uglerod to‘lovi, Uslubiyot versiyasi (B ilovaga qarang).

Birliklar: SI tizimi; massa — tonna, energiya — TJ va MVt·soat, emissiyalar — t CO₂e; birliklarni avtomatik konvertatsiya qilish.

Aniqlik: hisoblash ichida kamida 6 ta o‘nlik xona; hisobotlarda CBAM talab qilgan yaxlitlash qoidalari.

Saqlash muddati: boshlang‘ich ma’lumotlar, hisoblar va dalil hujjatlari — kamida 10 yil.

Tarixiylik: barcha ma’lumotnomalar va natijalar vaqt bo‘yicha versiyalanadi (bitemporal model: amal qilish sanasi va kiritilgan sana).

Ma’lumotlar sifati: har bir inshoot uchun to‘liqlik, o‘z vaqtidaligi va izchillik ko‘rsatkichlari avtomatik hisoblanadi.

10. Integratsiyaga talablar

| Tizim | Ma’lumotlar | Yo‘nalish | Usul |
| --- | --- | --- | --- |
| Soliq qo‘mitasi axborot tizimlari | STIR bo‘yicha korxona rekvizitlari; elektron hisob-fakturalar (yoqilg‘i, elektr energiyasi xaridlari); uglerod to‘lovi holati | Ikki tomonlama | Idoralararo integratsiya platformasi, REST API |
| Bojxona qo‘mitasi (eksport deklaratsiyalari) | Eksport partiyalari: TN VED kodi, hajm, qabul qiluvchi mamlakat, sana | Kiruvchi | Idoralararo integratsiya platformasi |
| Ekologiya vazirligining milliy MRV tizimi | Inshootlar ro‘yxati, milliy hisobotlar, ruxsatnomalar | Ikki tomonlama | REST API |
| Energetika tizimi (elektr energiyasi yetkazib beruvchilar) | Inshootlar bo‘yicha oylik elektr iste’moli; tarmoq emissiya koeffitsiyenti | Kiruvchi | REST API, fayl almashinuvi |
| Statistika agentligi | Ishlab chiqarish hajmlari (tekshiruv uchun) | Kiruvchi | API |
| O‘zbekiston Markaziy banki | Valyuta kurslari | Kiruvchi | Ochiq API |
| EU ETS narx manbalari | Kvota narxlari | Kiruvchi | Ochiq manba / litsenziyalangan API |
| Korxonalar ERP, IoT/CEMS | Faoliyat ma’lumotlari, o‘lchovlar | Kiruvchi | REST API, MQTT, OPC UA, SFTP |
| Elektron raqamli imzo infratuzilmasi | Hujjatlarni imzolash | Ikki tomonlama | ERI kalitlari bilan imzolash xizmati |
| Xorijiy importyorlar | CBAM kommunikatsiya shablonlari | Chiquvchi | Xavfsiz havola, API (keyingi bosqichda) |

11. Nofunksional talablar

| Ko‘rsatkich | Talab |
| --- | --- |
| Foydalanuvchilar soni | Kamida 2 000 ta ro‘yxatdan o‘tgan tashkilot, 10 000 ta foydalanuvchi; bir vaqtda 1 000 ta faol sessiya |
| Javob vaqti | Interfeys sahifalari — 95% so‘rovlar 2 soniyadan kam; inshoot yillik hisobini qayta hisoblash — 60 soniyadan kam |
| IoT oqimi | Sekundiga kamida 5 000 ta o‘lchov yozuvini qabul qilish |
| Mavjudlik (availability) | Ish vaqtida 99,5%; rejalashtirilgan texnik ishlar — dam olish kunlari, oldindan xabar bilan |
| Zaxira nusxa va tiklash | Kunlik to‘liq zaxira nusxa; RPO ≤ 1 soat, RTO ≤ 4 soat; zaxira ma’lumotlar markazi O‘zbekiston hududida |
| Masshtablanish | Gorizontal masshtablash (konteynerlar, Kubernetes); yangi tovar guruhlarini konfiguratsiya orqali qo‘shish |
| Tillar | O‘zbek (lotin va kirill), rus, ingliz; barcha matnlar lokalizatsiya fayllarida |
| Qulaylik | Moslashuvchan (adaptiv) veb-interfeys; WCAG 2.1 AA darajasiga muvofiqlik; mobil qurilmalarda ko‘rish |
| Ochiqlik | Hujjatlashtirilgan ochiq API (OpenAPI 3); ochiq standart formatlar (JSON, XML, CSV) |
| Texnologik mustaqillik | Asosan ochiq kodli texnologiyalar; litsenziyalar Buyurtmachiga o‘tkaziladi; manba kodi Buyurtmachiga topshiriladi |

12. Axborot xavfsizligiga talablar

Ma’lumotlar faqat O‘zbekiston hududidagi ma’lumotlar markazlarida saqlanadi.

Autentifikatsiya: OneID yagona identifikatsiya tizimi va ERI orqali; administratorlar va verifikatorlar uchun ikki faktorli autentifikatsiya majburiy.

Rollarga asoslangan kirish nazorati (RBAC) va eng kam huquq tamoyili; korxona faqat o‘z ma’lumotlarini ko‘radi.

Shifrlash: uzatishda TLS 1.2 va undan yuqori; saqlashda AES-256; kalitlarni boshqarish tizimi.

Tijorat siri bo‘lgan ma’lumotlarni davlat panelida faqat agregatlangan holda ko‘rsatish.

Xavfsizlik hodisalari jurnali, SIEM tizimi bilan integratsiya; jurnallarni kamida 3 yil saqlash.

Ishga tushirishdan oldin vakolatli organ tomonidan kiberxavfsizlik ekspertizasi va penetratsion test; keyin har yili takroriy test.

Xavfsiz dasturiy ta’minot ishlab chiqish jarayoni (OWASP ASVS 4.0, 2-daraja), kod va kutubxonalarni avtomatik zaifliklarga tekshirish.

13. Foydalanuvchilar va rollar

| Rol | Vakolatlar |
| --- | --- |
| Eksportyor administratori | Korxona, inshootlar, foydalanuvchilarni boshqarish; monitoring rejasini tasdiqlash; hisobotni imzolash va yuborish |
| Eksportyor mutaxassisi (ekolog, energetik) | Ma’lumot kiritish, hisoblash, AI tavsiyalarini ko‘rish, hisobot loyihasini tayyorlash |
| Verifikator | Tayinlangan inshoot ma’lumotlarini ko‘rish, izoh, nomuvofiqlik, verifikatsiya xulosasi |
| Xorijiy importyor (cheklangan kirish) | Faqat o‘ziga yuborilgan tasdiqlangan CBAM ma’lumotlarini ko‘rish va yuklab olish |
| Davlat organi tahlilchisi | Agregatlangan panel, ssenariylar, milliy hisobotlar |
| Soliq organi xodimi | Milliy uglerod to‘lovi bilan bog‘liq ma’lumotlar |
| Uslubiyot administratori | Koeffitsiyentlar, standart qiymatlar, qoidalar ma’lumotnomasini yangilash (ikki shaxs tasdig‘i bilan) |
| Tizim administratori | Texnik sozlamalar, monitoring; biznes ma’lumotlarini o‘zgartirish huquqisiz |

14. Ishlarni bajarish bosqichlari va muddatlari

Muddatlar 2026-yildagi eksport bo‘yicha birinchi CBAM deklaratsiyasi (2027-yil 30-sentabr) va importyorlarning ma’lumot so‘rash jadvalidan kelib chiqib belgilangan. Eksportyorlar 2027-yil yozigacha tasdiqlangan ma’lumotga ega bo‘lishi kerak, shuning uchun MVP 2027-yil may oyida ishga tushadi.

| Bosqich | Ishlar | Natija | Muddat |
| --- | --- | --- | --- |
| 0. Tayyorgarlik | Ishchi guruh, so‘rovnoma: CBAM qamrovidagi eksportyorlar, ularning ma’lumot tizimlari; uslubiyot tahlili | So‘rovnoma hisoboti, eksportyorlar ro‘yxati | 2026-yil dekabr |
| 1. Loyihalash | Biznes-jarayonlar, ma’lumotlar modeli, arxitektura, integratsiya spetsifikatsiyalari, interfeys prototiplari | Texnik loyiha, prototip | 2027-yil fevral |
| 2. MVP ishlab chiqish | M1, M2 (veb-shakl, Excel), M3, M4 (asosiy), M6, M7 (CBAM shabloni), M8 (eksportyor paneli), AI-1 | MVP versiyasi | 2027-yil may |
| 3. Pilot | 5–10 ta korxonada (sement, metallurgiya, o‘g‘it) sinov; verifikatorlar bilan sinov tekshiruvi | Pilot hisoboti, tuzatishlar | 2027-yil iyun–avgust |
| 4. To‘liq versiya | ERP/IoT integratsiyasi, davlat integratsiyalari, AI-2…AI-6, davlat paneli, ssenariylar | Platformaning to‘liq versiyasi | 2027-yil noyabr |
| 5. Qabul va ekspluatatsiyaga topshirish | Davlat sinovlari, kiberxavfsizlik ekspertizasi, foydalanuvchilarni o‘qitish | Qabul dalolatnomasi | 2027-yil dekabr |
| 6. Kuzatib borish | Texnik qo‘llab-quvvatlash, uslubiyot yangilanishlari, CBAM kengayishiga moslashtirish | SLA hisobotlari | Ekspluatatsiya davomida (kamida 3 yil) |

15. Sinovdan o‘tkazish va qabul qilish tartibi

Avtonom sinovlar: har bir modulning funksional talablarga muvofiqligi (6-bo‘lim) test-keyslar bo‘yicha tekshiriladi.

Hisoblash aniqligi: kamida 20 ta etalon misol (har bir tovar guruhi bo‘yicha, Yevropa Komissiyasi qo‘llanmalaridagi misollar va qo‘lda hisoblangan holatlar) bo‘yicha natijalar 0,1% dan ko‘p farq qilmasligi shart.

AI komponentlari: 8-bo‘limdagi sifat mezonlari mustaqil test ma’lumotlari to‘plamida tekshiriladi.

Yuklama sinovi: 11-bo‘limdagi ko‘rsatkichlar tasdiqlanadi.

Xavfsizlik sinovi: penetratsion test va kiberxavfsizlik ekspertizasi.

Tajriba ekspluatatsiyasi: pilot korxonalarda kamida 2 oy; aniqlangan kamchiliklar bartaraf etilgandan so‘ng qabul komissiyasi dalolatnoma tuzadi.

16. Topshiriladigan hujjatlar

Texnik loyiha (arxitektura, ma’lumotlar modeli, integratsiya spetsifikatsiyalari);

Hisoblash uslubiyoti ma’lumotnomasi (formulalar, koeffitsiyentlar, manbalar, versiyalar);

AI modellari kartalari va MLOps reglamenti;

Foydalanuvchi qo‘llanmalari (har bir rol uchun, o‘zbek va rus tillarida);

Administrator va o‘rnatish qo‘llanmalari;

API hujjatlari (OpenAPI);

Sinov dasturi va uslubiyoti, sinov bayonnomalari;

Axborot xavfsizligi siyosati va tahdidlar modeli;

Manba kodi, litsenziyalar va o‘rnatish paketlari.

17. Kutilayotgan natijalar va samaradorlik ko‘rsatkichlari

| Ko‘rsatkich | Maqsadli qiymat |
| --- | --- |
| CBAM qamrovidagi eksportyorlarning Platformada ro‘yxatdan o‘tgani | 2027-yil oxirigacha 100% |
| Haqiqiy (standart emas) tekshirilgan ma’lumot bilan qoplangan CBAM eksporti ulushi | 2027-yil — kamida 70%, 2028-yil — kamida 90% |
| Bitta inshoot uchun yillik CBAM hisobotini tayyorlash vaqti | Kamida 50% ga qisqarishi (pilot korxonalardagi bazaviy holatga nisbatan) |
| Verifikatsiyada aniqlangan muhim nomuvofiqliklar | Pilotdan keyin har yili kamayib borishi |
| Milliy uglerod narxi hisobidan CBAM bo‘yicha chegirilgan summa | Milliy uglerod narxi joriy etilgandan so‘ng har yili hisoblab boriladi va e’lon qilinadi |
| Platforma tavsiyalari asosida amalga oshirilgan dekarbonizatsiya loyihalari | Har yili hisobga olinadi; emissiyalar kamayishi t CO₂e da baholanadi |

Iqtisodiy samara: eksportyorlar standart qiymatlar va ustamalar o‘rniga haqiqiy, odatda pastroq emissiya ko‘rsatkichlaridan foydalanadi; CBAM to‘lovining milliy uglerod narxiga to‘g‘ri keladigan qismi O‘zbekiston byudjetida qoladi; verifikatsiya va konsalting xarajatlari kamayadi; davlat dekarbonizatsiya siyosatini aniq ma’lumotlar asosida rejalashtiradi.

Ilova A. Atamalar va qisqartmalar

| Atama | Izoh |
| --- | --- |
| CBAM | Carbon Border Adjustment Mechanism — Yevropa Ittifoqining uglerod chegara tuzatish mexanizmi |
| EU ETS | Yevropa Ittifoqining emissiyalar savdosi tizimi |
| Ichki emissiyalar (embedded emissions) | Tovarni ishlab chiqarishda chiqarilgan to‘g‘ridan-to‘g‘ri va (tegishli hollarda) bilvosita emissiyalar, prekursorlar emissiyalari bilan birga |
| SEE | Specific Embedded Emissions — mahsulot birligiga to‘g‘ri keladigan ichki emissiyalar, t CO₂e/t |
| Prekursor | Mahsulot ishlab chiqarishda ishlatiladigan va o‘zi ham CBAM qamroviga kiradigan oraliq mahsulot (masalan, sement uchun klinker) |
| Standart qiymat (default value) | Haqiqiy ma’lumot bo‘lmaganda Yevropa Komissiyasi belgilagan emissiya qiymati (ustama bilan) |
| MRV | Monitoring, Reporting, Verification — monitoring, hisobot va verifikatsiya |
| CEMS | Continuous Emission Monitoring System — uzluksiz emissiya o‘lchash tizimi |
| Inshoot (installation) | Bir yoki bir nechta ishlab chiqarish jarayoni bajariladigan statsionar texnik birlik |
| Verifikator | Emissiyalar hisobotini mustaqil tekshiruvchi akkreditatsiyalangan tashkilot |
| BHM | Bazaviy hisoblash miqdori |
| RAG | Retrieval-Augmented Generation — til modeli javoblarini tasdiqlangan hujjatlar bazasiga tayangan holda shakllantirish |
| MVP | Minimal ishlaydigan mahsulot — asosiy funksiyalarga ega birinchi versiya |
| RPO / RTO | Ma’lumot yo‘qotishning ruxsat etilgan maksimal davri / tizimni tiklashning maksimal vaqti |

Ilova B. Ma’lumotlar modeli (asosiy obyektlar)

| Obyekt | Asosiy atributlar | Bog‘lanishlar |
| --- | --- | --- |
| Eksportyor | STIR, nomi, OKED, manzil, mas’ul shaxslar | 1:N Inshoot; 1:N Eksport partiyasi |
| Inshoot | ID, nomi, koordinatalar, UN/LOCODE, quvvat, monitoring rejasi versiyasi | 1:N Jarayon; 1:N Emissiya manbasi |
| Jarayon (production process) | Turi, ishlab chiqarish yo‘nalishi, tizim chegaralari | N:M Mahsulot; 1:N Manba oqimi |
| Manba oqimi (source stream) | Yoqilg‘i/xomashyo turi, hisoblash usuli, aniqlik darajasi | 1:N Faoliyat ma’lumoti; N:1 Uslubiyot versiyasi |
| Faoliyat ma’lumoti | Davr, qiymat, birlik, manba, noaniqlik, dalil hujjati, kiritgan shaxs | N:1 Manba oqimi |
| O‘lchov asbobi | Turi, seriya raqami, kalibrovka sanasi va sertifikati | 1:N O‘lchov yozuvi |
| Mahsulot | CN kodi, TN VED kodi, tovar guruhi | N:M Prekursor |
| Hisob natijasi | Davr, emissiyalar (to‘g‘ridan-to‘g‘ri, bilvosita), SEE, uslubiyot versiyasi, holati | N:1 Inshoot; 1:1 Verifikatsiya |
| Verifikatsiya | Verifikator, xulosa, nomuvofiqliklar, ERI imzosi, sana | N:1 Hisob natijasi |
| Eksport partiyasi | Bojxona deklaratsiyasi raqami, sana, mahsulot, hajm, importyor, mamlakat | N:1 Mahsulot; N:1 Importyor |
| Uglerod to‘lovi | Davr, stavka, qamrab olingan emissiyalar, imtiyozlar, to‘langan summa | N:1 Inshoot |
| Uslubiyot versiyasi | Raqami, amal qilish sanalari, koeffitsiyentlar, standart qiymatlar, manba aktlari | 1:N Hisob natijasi |

Texnik topshiriqni tuzdi: _______________  F.I.Sh.
Kelishildi: Soliq qo‘mitasi _______________  Bojxona qo‘mitasi _______________  Ekologiya vazirligi _______________